# Création d’un spatioport pour la ville de Liège

Table of Contents

Avant-propos :	4

A.	Avant-Projet :	5

1.	Etude de faisabilité :	5

1.1.	Introduction :	5

1.2.	Objectifs du projet :	5

1.3.	Analyse de l'emplacement :	5

1.4.	Capacités du spatioport :	5

1.5.	Financement du projet :	5

1.6.	Échéancier du projet :	5

1.7.	Conclusion :	5

2.	Estimations des couts :	6

2.1.	Coûts préliminaires :	6

2.2.	Coûts de construction :	6

2.3.	Coûts d'équipement :	6

2.4.	Coûts d'exploitation annuels :	6

B.	Phase d’initialisation	7

1.	Processus interne	7

1.1.	Désignation du chef de projet :	7

1.2.	Enregistrement de la commande	7

1.3.	Enregistrement du projet :	7

1.4.	Phasage du projet par le chef de projet :	7

1.5.	Planification :	7

1.6.	Répartition des activités / réservation des ressources :	7

2.	Rédaction d'un plan de projet	8

2.1.	Portée du projet :	8

2.2.	Organisation et responsabilités :	8

2.3.	Gestion des changements :	8

2.4.	Livrables Les livrables du projet seront :	8

2.5.	Réception du projet :	8

2.6.	Assurance qualité :	8

2.7.	Planning :	9

3.	Plan d’assurance Qualité :	9

3.1.	Formalisme	9

1.1.	Organisation	9

1.2.	Méthodes	9

1.3.	Critères d'acceptation :	9

4.	Analyse des besoins	10

4.1.	Besoins en infrastructures :	10

4.2.	Besoins en personnel :	10

4.3.	Besoins en équipements :	10

4.4.	Besoins en financement :	10

4.5.	Besoins en sécurité :	10

4.6.	Besoins en recherche :	10

4.7.	Besoins en communication :	10

4.8.	Cahier des charges fonctionnelles :	11

5.	Spécifications	12

5.1.	Zone d'atterrissage :	12

5.2.	Système de ravitaillement :	12

5.3.	Système de communication :	12

5.4.	Système de sécurité :	12

5.5.	Système de gestion des déchets :	12

5.6.	Zone de stockage :	12

5.7.	Système d'éclairage :	12

5.8.	Gestion des risques :	12

C.	Phase de réalisation :	13

1.	Développement :	13

1.1.	Répartition des tâches (attribution des entreprises) :	13

1.1.1.	Aérostructure	13

1.2.	Tests unitaires :	14

# Avant-propos :

Ce 10 mars 2023, Le Ministère du Développement Spatial est heureux de présenter cette demande officielle pour la création d'un spatioport dans la ville de Liège. Ce projet ambitieux s'inscrit dans notre mission visant à stimuler l'innovation et à favoriser l'avancement de la recherche spatiale au niveau national.

En tant que ministère, nous sommes convaincus que la création d'un spatioport dans la ville de Liège représente une occasion unique de développer des capacités de lancement de satellites et d'exploration spatiale, ainsi que de renforcer les capacités technologiques et industrielles de la Belgique dans ce domaine.

Le spatioport sera conçu pour accueillir deux vaisseaux de type USS Enterprise, qui seront utilisés pour des missions d'exploration spatiale et de collecte d'échantillons. En outre, le spatioport abritera également un laboratoire scientifique, où les échantillons collectés lors des missions seront analysés par des scientifiques belges.

La ville de Liège, avec son emplacement central en Europe, est le choix idéal pour l'emplacement d'un spatioport. Nous sommes convaincus que cela permettrait de renforcer la position de la Belgique en tant que leader dans l'industrie spatiale européenne.

Ce projet ne pourrait être réalisé sans une collaboration étroite entre le Ministère du Développement Spatial, la ville de Liège et les entreprises et organisations partenaires du secteur spatial belge. Nous sommes donc impatients de travailler ensemble pour faire avancer ce projet ambitieux.

Nous sommes convaincus que la création d'un spatioport à Liège représente une opportunité unique pour la Belgique de se positionner en tant que leader de l'exploration spatiale en Europe, tout en renforçant ses capacités technologiques et industrielles dans ce domaine.

Nous sommes convaincus que cette demande sera prise en considération avec sérieux et que les parties prenantes concernées travailleront ensemble pour faire avancer ce projet prometteur.

# Avant-Projet :

## Etude de faisabilité :

### Introduction :

Le présent document a pour objet d'étudier la faisabilité de la création d'un spatioport dans la ville de Liège, qui permettrait d'accueillir deux vaisseaux de type USS Enterprise et un laboratoire scientifique dédié à la recherche spatiale.

### Objectifs du projet :

Le principal objectif de ce projet est de renforcer les capacités technologiques et industrielles de la Belgique dans le domaine spatial, en développant des capacités de lancement de satellites et d'exploration spatiale, ainsi qu'en permettant l'analyse d'échantillons collectés lors de missions spatiales.

### Analyse de l'emplacement :

La ville de Liège a été choisie comme emplacement du spatioport en raison de son emplacement central en Europe, qui permet un accès facile aux principaux marchés de l'industrie spatiale européenne. De plus, la ville dispose d'un aéroport international et de bonnes infrastructures de transport, ce qui facilitera l'acheminement des équipements et du personnel nécessaires pour les missions spatiales.

### Capacités du spatioport :

Le spatioport devra être conçu pour accueillir deux vaisseaux de type USS Enterprise, ainsi qu'un laboratoire scientifique dédié à la recherche spatiale. Il devra également être équipé de toutes les infrastructures nécessaires pour le lancement, la maintenance et le stockage des vaisseaux, ainsi que pour le traitement et l'analyse des échantillons collectés lors des missions spatiales.

### Financement du projet :

Le financement de ce projet devra être assuré par une combinaison de fonds publics et privés. Le Ministère du Développement Spatial pourra contribuer à une partie des coûts, tandis que des investisseurs privés pourront être sollicités pour le reste. Il conviendra également d'examiner la possibilité d'obtenir des subventions et des financements de l'Union européenne pour ce projet.

### Échéancier du projet :

La création d'un spatioport à Liège est un projet complexe qui exigera une planification minutieuse et une coordination étroite entre les différentes parties prenantes. La construction et la mise en service du spatioport pourraient prendre plusieurs années, en fonction de l'ampleur des travaux nécessaires. Il sera important de prévoir des échéances claires et des jalons intermédiaires pour s'assurer que le projet avance selon le calendrier prévu.

### Conclusion :

La création d'un spatioport dans la ville de Liège représente une occasion unique de développer des capacités de lancement de satellites et d'exploration spatiale, ainsi que de renforcer les capacités technologiques et industrielles de la Belgique dans ce domaine. Toutefois, la réalisation de ce projet exigera une planification minutieuse, une coordination étroite entre les parties prenantes et un financement adéquat. Une fois ces éléments en place, la Belgique sera en mesure de se positionner en tant que leader de l'exploration spatiale en Europe.

## Estimations des couts :

### Coûts préliminaires :

Études de faisabilité, analyses environnementales, permis de construction : 5 millions €

d'euros

### Coûts de construction :

Construction de la plateforme de lancement et des installations de maintenance : 20 millions d'euros

Construction du laboratoire scientifique : 10 millions d'euros

Infrastructure routière et de transport : 5 millions d'euros

### Coûts d'équipement :

Vaisseaux spatiaux (deux USS Enterprise) : 200 millions d'euros

Équipement scientifique pour le laboratoire : 50 millions d'euros

### Coûts d'exploitation annuels :

Personnel : 10 millions d'euros

Carburant pour les vaisseaux spatiaux : 5 millions d'euros

Entretien et maintenance : 5 millions d'euros

Total des coûts : 300 millions d'euros pour la construction et l'équipement initiaux, et 20 millions d'euros par an pour l'exploitation.

# Phase d’initialisation

## Processus interne

## Désignation du chef de projet :

Le ministère du développement spatial nomme Mr Bout Ké win et Mr Vrydaghs Thierry comme co-chefs de projet pour la création du spatioport à Liège.

## Enregistrement de la commande

Le ministère du développement spatial formalise sa demande de création d'un spatioport à Liège par une commande officielle adressée à la ville de Liège.

## Enregistrement du projet :

Le projet de création du spatioport à Liège est enregistré dans les systèmes de gestion de projet du ministère du développement spatial.

## Phasage du projet par le chef de projet :

Les co-chefs de projet définissent les grandes phases du projet et leur enchaînement, en se basant sur l'étude de faisabilité réalisée précédemment. Les phases identifiées sont :

Phase 1 : Préparation et planification

Phase 2 : Construction de la plateforme de lancement et des installations de maintenance

Phase 3 : Construction du laboratoire scientifique

Phase 4 : Achat et installation des équipements scientifiques et des vaisseaux spatiaux

Phase 5 : Tests et mise en service

## Planification :

Les co-chefs de projet planifient chacune des phases en détail, en précisant les tâches à réaliser, les ressources nécessaires, les délais et les coûts associés. Ils établissent également un calendrier global du projet.

## Répartition des activités / réservation des ressources :

Les co-chefs de projet répartissent les activités à réaliser entre les différents membres de l'équipe projet et réservent les ressources nécessaires pour mener à bien le projet. Ils s'assurent notamment que les ressources humaines, matérielles et financières sont disponibles aux moments nécessaires pour chaque phase du projet.

## Rédaction d'un plan de projet

### Portée du projet :

Le projet vise à construire un spatioport capable d'accueillir deux vaisseaux de type USS Enterprise et un laboratoire scientifique pour collecter des échantillons lors des différentes opérations spatiales. Le projet devra être achevé dans un délai de 15 ans à partir de l'année 2023.

### Organisation et responsabilités :

Le chef de projet sera Monsieur Bout Ké Win, qui sera responsable de la coordination des différentes activités du projet. Une équipe projet dédiée sera mise en place, comprenant des membres provenant de différents départements de l'administration. Le client sera représenté par la ville de Liège, qui sera impliquée dans la prise de décision majeure du projet.

### Gestion des changements :

Toute demande de modification de la portée du projet sera analysée, évaluée et soumise à une approbation avant d'être intégrée au projet. Le processus de gestion des changements sera géré par le chef de projet et l'équipe projet.

### Livrables Les livrables du projet seront :

Étude de faisabilité (12 mois)

Plan de projet (3 mois)

Plateforme de lancement et installations de maintenance (4 ans)

Laboratoire scientifique (2 ans)

Équipement scientifique pour le laboratoire (1 an)

Vaisseaux spatiaux (3 ans)

Rapports de tests et de mise en service (6 mois)

Manuel d'utilisation et de maintenance (6 mois)

### Réception du projet :

La réception du projet sera effectuée par un comité de réception désigné par la ville de Liège, qui évaluera la conformité du projet aux spécifications et aux exigences du client. Le processus de réception débutera après la mise en service du spatioport.

### Assurance qualité :

Un plan d'assurance qualité sera établi pour garantir la qualité des livrables du projet. Des processus de validation et de vérification seront mis en place tout au long du projet pour s'assurer que les livrables répondent aux exigences du client. Des audits internes et externes seront réalisés pour vérifier la conformité du projet aux normes en vigueur.

### Planning :

Le planning détaillé sera établi pour chaque phase du projet en prenant en compte les délais de réalisation de chaque tâche. Le projet durera 15 ans à partir de l'année 2023. La phase d'initialisation, qui comprendra la désignation du chef de projet, l'enregistrement de la commande, l'enregistrement du projet, la planification et la répartition des activités, sera achevée dans les 6 premiers mois. Les autres phases du projet seront ensuite planifiées en fonction des dépendances entre les différentes tâches. Les jalons et les livrables seront définis dans le planning pour faciliter le suivi de l'avancement du projet. Le planning sera régulièrement mis à jour pour refléter l'avancement réel du projet et permettre une gestion efficace des délais.

## Plan d’assurance Qualité :

  - Formalisme :

Le plan d'assurance qualité (PAQ) sera documenté et mis à la disposition de toutes les parties prenantes du projet. Il sera également révisé périodiquement pour garantir sa pertinence tout au long du projet.

  - Organisation :

Le responsable de l'assurance qualité sera nommé et aura pour mission de mettre en place et de superviser l'ensemble des activités d'assurance qualité. Il sera également responsable de la formation des membres de l'équipe de projet sur les procédures et les méthodes d'assurance qualité à mettre en place.

  - Méthodes :

Les méthodes d'assurance qualité seront basées sur les normes internationales de gestion de projet. Des audits internes seront réalisés régulièrement pour vérifier la conformité aux exigences du PAQ et pour identifier les éventuelles non-conformités. Des corrections seront apportées pour garantir la qualité des livrables.

### Critères d'acceptation :

Les critères d'acceptation seront définis pour chaque livrable du projet. Ils incluront des exigences de qualité, des exigences fonctionnelles et des exigences de performance. Les critères seront communiqués à l'équipe de projet dès le début du projet et feront l'objet de revues régulières avec le client.

## Analyse des besoins

### Besoins en infrastructures :

Le projet de spatioport nécessite la construction de nombreuses infrastructures, notamment des installations de lancement pour les vaisseaux, des hangars de stockage, des laboratoires scientifiques, des zones de traitement des échantillons, des centres de contrôle et de communication, ainsi que des équipements de sécurité et de soutien. Toutes ces infrastructures doivent être dimensionnées en fonction des besoins spécifiques du projet et conçues pour résister aux conditions extrêmes de l'espace.

### Besoins en personnel :

Le projet nécessite un personnel hautement qualifié et spécialisé dans des domaines tels que l'aérospatiale, l'ingénierie, la physique, la chimie, la biologie, la sécurité, la logistique et la communication. Les équipes de personnel doivent être suffisamment importantes pour répondre aux besoins des missions spatiales et assurer une maintenance continue des infrastructures du spatioport.

### Besoins en équipements :

Le projet nécessite des équipements de pointe, tels que des lanceurs de satellites, des équipements de contrôle de la température, des caméras de surveillance, des équipements de communication, des ordinateurs, des systèmes de sécurité, des véhicules de transport, ainsi que des équipements spécialisés pour le traitement des échantillons. Tous ces équipements doivent être de haute qualité et résistants aux conditions extrêmes de l'espace.

### Besoins en financement :

Le projet de création d'un spatioport est un investissement coûteux qui nécessite des financements importants provenant de sources publiques et privées. Le financement doit être suffisant pour couvrir les coûts de conception, de construction, de maintenance et d'exploitation du spatioport, ainsi que pour le développement des vaisseaux et des missions spatiales.

### Besoins en sécurité :

Le projet nécessite une sécurité maximale pour protéger les équipements, les installations et les personnes travaillant sur le spatioport. Des procédures de sécurité strictes doivent être mises en place pour minimiser les risques d'accidents, de défaillances techniques et de cyberattaques.

### Besoins en recherche :

Le projet nécessite un laboratoire scientifique de pointe pour permettre l'analyse des échantillons collectés lors des missions spatiales. Ce laboratoire doit être équipé d'instruments de pointe pour mener des analyses approfondies et fournir des résultats de recherche de haute qualité.

### Besoins en communication :

Le projet nécessite des systèmes de communication efficaces pour permettre une communication fiable entre les équipes de personnel sur terre et les vaisseaux en orbite. Des systèmes de communication de secours doivent également être mis en place pour faire face aux situations d'urgence.

### 1Cahier des charges fonctionnelles :

- Introduction :

  - Description du projet

  - Objectifs du projet

  - Portée du projet

- Description des utilisateurs :

- Qui sont les utilisateurs du système ?

- Quels sont les rôles des utilisateurs ?

- Quels sont les besoins des utilisateurs ?

- Fonctionnalités :

- Liste des fonctionnalités du système

- Description de chaque fonctionnalité

- Priorisation des fonctionnalités

- Contraintes :

- Contraintes techniques (matériel, logiciels, etc.)

- Contraintes réglementaires

- Contraintes budgétaires

- Scénarios d'utilisation :

- Décrire les différents cas d'utilisation du système

- Pour chaque cas d'utilisation, décrire les étapes nécessaires à l'utilisation du système

- Exigences non fonctionnelles :

- Performance

- Fiabilité

- Disponibilité

- Sécurité

- Ergonomie

- Exigences de données :

- Données à stocker

- Types de données

- Exigences de confidentialité

- Glossaire :

- Définition des termes techniques utilisés dans le document

1 : Ce documents sera livré et détaillé comme suit.

## Spécifications

### Zone d'atterrissage :

La zone d'atterrissage doit être suffisamment grande pour permettre l'atterrissage de vaisseaux spatiaux de différentes tailles. Elle doit être équipée d'un système d'éclairage pour guider les vaisseaux pendant l'atterrissage. La zone doit également être équipée d'un système de sécurité pour prévenir les accidents.

### Système de ravitaillement :

Le spatioport doit disposer d'un système de ravitaillement en carburant pour les vaisseaux spatiaux. Le système doit être conçu pour permettre un ravitaillement rapide et efficace des vaisseaux spatiaux. Il doit également être équipé d'un système de contrôle pour éviter les fuites de carburant.

### Système de communication :

Le spatioport doit être équipé d'un système de communication fiable pour permettre la communication entre les vaisseaux spatiaux et le personnel au sol. Le système doit être capable de traiter les signaux de communication à haute fréquence et de les transmettre rapidement.

### Système de sécurité :

Le spatioport doit être équipé d'un système de sécurité pour protéger les personnes et les vaisseaux spatiaux contre les risques potentiels tels que les incendies, les explosions ou les fuites de gaz. Le système doit également inclure des mesures de sécurité pour empêcher les intrusions non autorisées sur le site.

### Système de gestion des déchets :

Le spatioport doit être équipé d'un système de gestion des déchets pour traiter les déchets générés pendant les opérations du spatioport. Le système doit être capable de traiter les déchets de manière efficace et écologique.

### Zone de stockage :

Le spatioport doit disposer d'une zone de stockage pour stocker les fournitures et les équipements nécessaires pour les opérations du spatioport. La zone de stockage doit être conçue pour protéger les fournitures et les équipements contre les dommages causés par les intempéries et les conditions environnementales.

### Système d'éclairage :

Le spatioport doit être équipé d'un système d'éclairage pour permettre les opérations nocturnes. Le système doit être conçu pour fournir suffisamment de lumière pour les opérations du spatioport tout en minimisant la pollution lumineuse.

### Gestion des risques :

#### Fuite de carburant :

Un système de contrôle et de détection des fuites de carburant doit être installé pour minimiser les risques de pollution et de dommages environnementaux.

#### Fuite d'échantillon extra-terrestre :

Un système de confinement et de traitement des échantillons extra-terrestres doit être installé pour minimiser les risques de contamination biologique. Des procédures strictes doivent être mises en place pour le traitement des échantillons extra-terrestres.

# Phase de réalisation :

## Développement :

### Répartition des tâches (attribution des entreprises) :

#### Aérostructure :

conception et construction de la structure du spatioport, y compris les hangars de stockage, les zones d'embarquement et de débarquement, ainsi que les zones de maintenance des vaisseaux.

#### Entreprise Rocket Systems :

conception et construction des systèmes de propulsion des vaisseaux spatiaux, y compris les moteurs et les réservoirs de carburant.

#### Entreprise Life Support Technologies :

conception et installation des systèmes de soutien de vie pour les équipages des vaisseaux, y compris les systèmes de régénération d'air et de traitement des déchets.

#### Entreprise Planetary Protection Services :

conception et mise en œuvre des mesures de protection planétaire, y compris les protocoles de confinement pour éviter la contamination entre les planètes, et les mesures de détection de la contamination éventuelle des échantillons extra-terrestres.

#### Entreprise Launch Control Systems :

conception et installation des systèmes de contrôle de lancement et de guidage des vaisseaux, y compris les ordinateurs de bord, les systèmes de communication, et les dispositifs de sécurité en cas d'urgence.

#### Entreprise Fire Safety Technologies :

conception et installation des systèmes de prévention et de lutte contre les incendies, y compris les détecteurs de fumée et de chaleur, les systèmes d'extinction automatique et manuelle, ainsi que les systèmes de ventilation pour limiter la propagation des fumées.

### Tests unitaires :

#### Laboratoire :

tests de fonctionnement des équipements de recherche et des laboratoires scientifiques, y compris les instruments de mesure et d'analyse.

#### Vaisseau :

tests de fonctionnement des vaisseaux spatiaux sur les aires d'embarquement et de débarquement, y compris les systèmes de propulsion, de communication, de survie, etc.

#### Lancement :

tests de préparation et de lancement des vaisseaux, y compris les procédures d'assemblage, de contrôle, de compte à rebours, et de lancement proprement dit.

#### Atterrissage :

tests de préparation et d'atterrissage des vaisseaux, y compris les procédures de désorbitation, de freinage, de descente et d'atterrissage proprement dit.

#### Incendie :

tests de déclenchement et de fonctionnement des systèmes de détection et d'extinction des incendies, y compris les systèmes d'alarme, les sprinklers, les extincteurs, etc.

#### Confinement :

tests de confinement et de décontamination en cas de contamination éventuelle des échantillons extra-terrestres, y compris les procédures d'isolement, de stérilisation, et d'élimination des déchets.

WBS :

Phase d'initialisation

1.1 Processus interne

1.1.1 Désignation du chef de projet (Mr Bout Ké win & Mr Vrydaghs Thierry)

1.1.2 Enregistrement de la commande

1.1.3 Enregistrement du projet

1.1.4 Phasage du projet par le chef de projet

1.1.5 Planification

1.1.6 Répartition des activités / réservation des ressources

1.2 Rédaction d'un plan de projet

1.2.1 Portée du projet

1.2.2 Organisation et responsabilités

1.2.3 Gestion des changements

1.2.4 Livrables : lister des livrables (avec le client et interne)

1.2.5 Réception du projet

1.2.6 Assurance qualité

1.2.7 Planning

Phase de conception

2.1 Conception du spatioport

2.1.1 Analyse des besoins et spécifications techniques

2.1.2 Conception de l'infrastructure du spatioport

2.1.3 Conception des installations pour les vaisseaux et laboratoires

2.2 Conception des systèmes électroniques

2.2.1 Conception du système de navigation et de contrôle

2.2.2 Conception du système de sécurité

2.2.3 Conception du système de communication

2.3 Conception du système de propulsion

2.3.1 Conception du système de propulsion pour les vaisseaux

2.3.2 Conception du système de propulsion pour les installations au sol

2.4 Planification des tests

2.4.1 Planification des tests des systèmes électroniques

2.4.2 Planification des tests des systèmes de propulsion

2.4.3 Planification des tests de l'infrastructure du spatioport

2.4.4 Planification des tests des installations pour les vaisseaux et laboratoires

Phase de réalisation

3.1 Construction de l'infrastructure du spatioport

3.1.1 Préparation du terrain

3.1.2 Construction des bâtiments et installations

3.2 Installation des systèmes électroniques

3.2.1 Installation du système de navigation et de contrôle

3.2.2 Installation du système de sécurité

3.2.3 Installation du système de communication

3.3 Installation du système de propulsion

3.3.1 Installation du système de propulsion pour les vaisseaux

3.3.2 Installation du système de propulsion pour les installations au sol

3.4 Tests

3.4.1 Tests des systèmes électroniques

3.4.2 Tests des systèmes de propulsion

3.4.3 Tests de l'infrastructure du spatioport

3.4.4 Tests des installations pour les vaisseaux et laboratoires

Phase de clôture

4.1 Formation des équipes de maintenance

4.1.1 Formation des techniciens pour la maintenance des systèmes électroniques

4.1.2 Formation des techniciens pour la maintenance des systèmes de propulsion

4.1.3 Formation des techniciens pour la maintenance de l'infrastructure du spatioport

4.1.4 Formation des techniciens pour la maintenance des installations pour les vaisseaux et laboratoires

4.2 Documentation

4.2.1 Documentation des plans et spécifications

4.2.2 Documentation des manuels d'utilisation et d'entretien

4.2.3 Documentation des procédures de maintenance et de réparation

4.3 Transfert des connaissances

4.3.1 Transfert des connaissances aux équipes de maintenance

4.3.2 Transfert des connaissances au client

4.4 Réception du projet

4.4.1 Vérification de la conformité du projet avec les spécifications

4.4.2 Réception du projet par le client

4.5 Évaluation des résultats

4.5.1 Évaluation de la qualité du projet

4.5.2 Évaluation de la satisfaction du client

4.5.3 Évaluation des coûts et du temps de réalisation

4.6 Clôture administrative

4.6.1 Archivage de la documentation

4.6.2 Clôture des contrats et paiements finaux

Années 1-3 : Phase d'initialisation

Année 1 : 1.1 Processus interne (1.1.1 à 1.1.6)

Année 2 : 1.2 Rédaction d'un plan de projet (1.2.1 à 1.2.7)

Année 3 : Révisions et finalisation du plan de projet

Années 4-8 : Phase de conception

Année 4 : 2.1 Conception du spatioport (2.1.1 à 2.1.3)

Année 5 : 2.2 Conception des systèmes électroniques (2.2.1 à 2.2.3)

Année 6 : 2.3 Conception du système de propulsion (2.3.1 à 2.3.2)

Année 7 : 2.4 Planification des tests (2.4.1 à 2.4.4)

Année 8 : Révisions et finalisation des plans de conception

Années 9-12 : Phase de réalisation

Année 9 : 3.1 Construction de l'infrastructure du spatioport (3.1.1 à 3.1.2)

Année 10 : 3.2 Installation des systèmes électroniques (3.2.1 à 3.2.3)

Année 11 : 3.3 Installation du système de propulsion (3.3.1 à 3.3.2)

Année 12 : 3.4 Tests (3.4.1 à 3.4.4)

Années 13-15 : Phase de clôture

Année 13 : 4.1 Formation des équipes de maintenance (4.1.1 à 4.1.4)

Année 14 : 4.2 Documentation (4.2.1 à 4.2.3)

Année 15 : 4.3 Transfert des connaissances, réception du projet et évaluation des résultats (4.3.1 à 4.6.2)